# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВОЙ

# Кондинского  района

# Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022                                                                                                                            № 42

пгт. Луговой

О мероприятиях по предупреждению

негативных явлений, связанных

с половодьем в весенне-

летний период в 2022 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на  основании Устава  городского поселения Луговой в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного   характера и снижения размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь»:

- Утвердить мероприятия   по предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весеннее - летний период, в 2022 году (далее – Мероприятия), (приложение 1).

- Утвердить состав оперативной группы на весенне-летний период для решения мероприятий весеннего паводка  (приложение 2).

- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, находящейся на территории городского поселения Луговой:

  - Обеспечить согласованность действий и координацию работ, связанных с

противопаводковыми мероприятиями.

  - Обеспечить своевременное осуществление комплекса  первоочередных работ с привлечением сил и средств всех организаций городского поселения Луговой.

  - Принять меры по  обеспечению безопасности и своевременному  информированию населения, подготовке его возможной эвакуации, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.

  - Установить постоянный контроль за своевременным и качественным

выполнением мероприятий весеннего паводка предприятиями, организациями

и учреждениями.

- Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Импульс» (Мурашова В.А.) создать аварийную команду до 01.04.2022 года и при необходимости установить круглосуточное дежурство с целью своевременного предотвращения  и ликвидации последствий весеннего половодья.

- Довести до населения, организаций, предприятий и учреждений  телефон дежурных администрации городского поселения Луговой 38-1-17 и обеспечить круглосуточный прием сообщений.

- Рекомендовать  ОАО «Северавтодор» контролировать состояние ледовых переправ и толщину льда, расположенных на р. Собачья и 516,3 км р. Конда,  сообщать результаты в администрацию городского поселения Луговой. В случае ухудшения состояния ледовых переправ (образование трещин и полыней возле переправ, изменение структуры льда на переправах) применить меры к снижению допустимой грузоподъемности или закрытию переправы.

- Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба администрации городского поселения Луговой» (Д.Н.Ярков) обеспечить выполнение работ по  очистке от снега и мусора труб  и водопропускных каналов в черте городского поселения Луговой до 15.04.2022 года.

- Контроль выполнения постановления возложить на заведующего сектором по муниципальному имуществу и жилищной политике администрации городского поселения Луговой Л.И.Голбан.

Глава городского поселения Луговой                                                       Ю.В.Гришаев

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения Луговой

от  01.03.2022  № 42

### ПЛАН

мероприятий   по организации безаварийного пропуска  льда и уменьшению негативных  явлений, связанных и  с половодьем

в весенне-летний период в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать сбор и обобщение информации о состоянии паводка | В паводковый период | Администрация |
| 2. | В период паводковых вод организовать контроль за пунктами питания, проведения дезинфекционных мероприятий в детских дошкольных учреждениях, школах, на предприятиях торговли | В паводковый период | Луговская участковая больница |
| 3. | Обеспечить бесперебойную телефонную связь или радиосвязь | С 25.04. (на период весенне-летнего половодья) | Отделение «Урайтелеком» |
| 4. | Создать запас материальных, горюче-смазочных материалов для устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения и восстановления возможных повреждений. Иметь аварийные группы, транспорт для проведения мероприятий весеннего паводка | До 25.04. | ООО «Мобильный мир» ООО «Импульс» |
| 5. | Определить места возможной эвакуации людей, материальных ценностей и порядок всестороннего обеспечения эвакомероприятий и жизнедеятельности населения. | До 05.04. | МКОУ Луговская СОШ |
| 6. | Установить постоянный контроль за состоянием и работой напорных водосборных сооружений, линий энергоснабжения, связи, дорог, закрытых водоемов, водопропускных труб | В период ледохода и подъема воды | ООО «Мобильный мир» Участок электросетей Отделение «Урайтелеком» ИП Яскевич Ю.В. МКУ «АХС» |
| 7. | Иметь бригаду экстренной медицинской помощи и необходимые средства для оказания медицинской помощи населению | В период ледохода и подъема воды | Луговская участковая больница |
| 8. | Установить наблюдение за ледовыми переправами, предотвращения ледовых заторов на реках | В период ледохода и подъема воды | ОАО «Северавтодор» |
| 9. | Подготовить технику: трактор МТЗ-82 с телегой (ИП Яскевич Ю.В.), экскаватор, тягач-седельник, Краз-255 (ООО «Импульс») | В паводковый период | ИП Яскевич Ю.В. ООО «Импульс» |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения Луговой

от  01.03.2022  № 42

Комиссия

по подготовке и проведению противопаводковых мероприятий

Ю.В.Гришаев         - председатель комиссии;

Л.И.Голбан             - заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Д.Н.Ярков                -  директор  МКУ «Административно-хозяйственная служба

администрации городского поселения луговой»

В.А. Мурашова        – директор ООО «Импульс»

Е.О. Ганиярова        – директор МКОУ «Луговская СОШ»

С.А. Тюльканова     – заведующий филиалом   пгт. Луговой БУ Кондинской районной

больницы

Ю.В. Яскевич           - индивидуальный предприниматель