ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВОЙ

Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

___________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Луговой от 20 ноября 2017 года № 63 «О программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Луговой до 2020 года и на период до 2028 года»

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об установлении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет депутатов городского поселения Луговой решил:

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Луговой на период до 2028 года в новой редакции.

- Обнародовать на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

Председатель Совета депутатов

городского поселения Луговой                                                  С.А. Тюльканова

Глава городского

поселения Луговой                                                                           Ю.В. Гришаев

пгт. Луговой

«30» марта   2021 года

№  194

Приложение

к решению Совета депутатов

городского поселения Луговой

от «30» марта 2021 года № 194

П Р О Г Р А М М А

комплексного развития социальной инфраструктуры

городского поселения Луговой на период до 2028 года

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Луговой на период до 2028 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: Администрация городского поселения Луговой, Российская Федерация, 628220, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, п. Луговой, ул. Пушкина, дом 7 Разработчик: Комитет экономического развития администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российская Федерация, 628200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул. Волгоградская, 12 |
| Цели и задачи программы | Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры городского поселения Луговой в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры Задачи программы: а) обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; г) обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; д) обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Увеличение уровня фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями с 83% до 113% от норматива; Сохранение фактической обеспеченности населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений на уровне не ниже 100% от норматива; Сохранение уровня фактической обеспеченности объектами спорта; Сохранение фактической обеспеченности библиотеками на уровне 100% от норматива; Увеличение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа с 68% до 90% от норматива; Увеличение уровня обеспеченности кинотеатрами, киноустановками с 0% до 100% от норматива |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям: 1. Здравоохранение Строительство нового здания под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения 2. Культура и искусство 2.1. Строительство нового здания сельского дома культуры; 2.2. Развитие системы содействия в показе киновидеофильмов 3. Физическая культура и спорт 3.1. Развитие инфраструктурных объектов спорта. |
| Срок и этапы реализации программы | С 2020 года и на период до 2028 года. Этапы: I этап: 2020-2025 гг.; II этап: 2026-2028 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Реализация проектов планируется на II этапе реализации программы, финансовая оценка не определена |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования социальных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в городском поселении Луговой Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

- 1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории городского поселения Луговой

Городское поселение Луговой (далее – гп. Луговой) входит в состав Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югры). Городское поселение Луговой расположено на территории площадью 3739,37 га, в том числе в черте населенного пункта – 312,7 га.

Численность населения по состоянию на 01.01.2020 составила 1 475 человек. Численность населения поселения Луговой составляет 5% от числа, проживающих на территории Кондинского муниципального района.

Рисунок 1 - Городское поселение Луговой Кондинского района

ХМАО – Югры

Экономическое развитие

В последние годы отмечается тенденция снижения численности населения городского поселения (таблица 1). Так за период с 2015 года по 2019 год численность населения снизилась на 6% (или, в абсолютном выражении, на 90 человек). Снижение числа жителей в городском поселении обусловлено, как естественной убылью населения, так и миграционным оттоком граждан на протяжении всего рассматриваемого периода.

Таблица 1 - Динамика демографических показателей городского поселения Луговой

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения | человек | 1572 | 1524 | 1507 | 1492 | 1475 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 31 | 23 | 19 | 11 | 14 |
| Число умерших | человек | 30 | 33 | 23 | 24 | 26 |
| Естественный прирост (+, -) | человек | +1 | -10 | -4 | -13 | -12 |
| Число прибывших | человек | 60 | 67 | 88 | 78 | 69 |
| Число выбывших | человек | 109 | 74 | 99 | 82 | 92 |
| Миграционное сальдо (+, -) | человек | -49 | -7 | -11 | -4 | -23 |

На территории городского поселения  Луговой зарегистрировано 20 организаций различных видов собственности и направлений деятельности, в том числе 15 индивидуальных предпринимателей.

На территории поселения осуществляет свою деятельность, предприятие ООО «Импульс», которое осуществляет заготовку, вывозку, переработку древесины, а также ведет строительство жилых и нежилых зданий.

Рыболовством, сбором дикоросов и добычей продукции охотпромысла  в поселении занимается ОКМНС «Красный Яр».

Услуги розничной торговли в стационарной торговой сети оказывают ООО «Луговая», ООО «Сударушка», а также индивидуальные предприниматели.

Оказание транспортных услуг населению осуществляет АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги», АО «Северречфлот», ООО «Автоконд», АО «Кондаавиа», услуги жилищно-коммунального комплекса (теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение, вывоз ЖБО и ТБО) осуществляет ООО СК «Лидер».

На территории городского поселения Луговой функционируют 16 магазинов. Обеспеченность торговыми площадями по состоянию на 2019 год составляет 745,1 кв.м. или 112,2% к уровню  2015 года.

Также на территории поселения осуществляют свою деятельность 1 аптека, 1 предприятие электросвязи, 1 почтовое отделение.

За последние пять лет численность трудовых ресурсов и экономически активное население поселения снизились на 22%, численность занятых в экономике уменьшилась на 29%. По состоянию на 2019 год официально зарегистрировано 28 безработных граждан. Основная доля занятых в экономике в сферах: образование – 28,78%, государственное управление – 18,6%, оптовая и розничная торговля – 11,34%, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 16%, здравоохранение – 10,8%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 6,4%. Из общей численности трудовых ресурсов доля работающих пенсионеров 29%.

Социальная сфера

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера городского поселения Луговой включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальные услуги. Обеспечение и поддержание высокого качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в городском поселении в сильной степени коррелирован с показателями, характерными для Кондинского муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

На территории городского поселения расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

### Учреждения образования

На территории поселения функционируют два учреждения отрасли «Образование»: одна общеобразовательная школа и один оздоровительно-образовательный лагерь.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Луговская средняя общеобразовательная школа с мощностью 160 учащихся и 53 воспитанника детского сада, фактически обучается 193 ученика и 69 воспитанников. Среднесписочная численность работников 51 чел., год ввода объекта в эксплуатацию 2015, износ здания 5%.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   оздоровительно-образовательный (профильный) лагерь «Юбилейный» на 80 мест. Среднесписочная численность работников 55 человек.

### Учреждения культуры

На территории поселения деятельность в области культуры осуществляет:

Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная  библиотечная система» филиал № 5 (п. Луговой) с общим фондом книг 13 937 экз. Год ввода здания в эксплуатацию 1988, износ здания 64%;

Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый комплекс п. Луговой (учреждение расположено в приспособленном здании бывшей школы), мощность здания – 150 мест. Год ввода здания в эксплуатацию 1989, износ 62%, площадь 1086 кв.м.

### Учреждения физической культуры и спорта

Сеть учреждений физической культуры и спорта представлена в городском поселении Луговой восемью спортивными объектами с единовременной пропускной способностью 152 чел., в том числе:

-плоскостные сооружения – 6 с единовременной пропускной способностью 107 человек;

-спортивные залы (на базе общеобразовательных учреждений) – 2 с единовременной пропускной способностью 45 человек.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение на территории поселения  представлено филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская участковая больница»  поликлиника на 63 посещения  в смену. Расположено в здании 1961 года постройки с износом 100%.

В таблице 2 представлены показатели обеспеченности объектов социальной инфраструктуры в городском поселении Луговой.

Таблица 2 - Обеспеченность населения городского поселения Луговой учреждениями социальной сферы за 2019 год, %

| Наименование учреждения | 2019 год |
| --- | --- |
| Образование |  |
| Дошкольные учреждения | 54% |
| Дневные общеобразовательные учреждения | 83% |
| Здравоохранение |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 233% |
| Физическая культура и массовый спорт |  |
| Обеспеченность объектами спорта | 93% |
| Культура |  |
| Библиотечное обслуживание | 100% |
| Детские школы искусств | норматив для населенных пунктов с численностью населения менее 3000 чел не установлен |
| Кинотеатры, киноустановки | 0% |
| Учреждения культурно-досугового типа | 100% |

Генеральный план городского поселения Луговой разработан на расчетный срок до 2028 года. Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию, их сроки, определяются органами местного самоуправления Кондинского района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих государственных программ Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры в части, затрагивающей территорию района, приоритетных национальных проектов.

В соответствии с генеральным планом городского поселения Луговой развитие социальной сферы включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Кондинского муниципального района. Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов социальной инфраструктуры на период до 2030 года:

- Строительство II очереди детского оздоровительно-образовательного центра «Юбилейный»;

- Строительство сельского дома культуры;

- Строительство нового здания поликлиники.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского поселения Луговой, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сферах образования, физической

культуры и спорта, здравоохранения, культуры (в т. ч. с учетом

прогнозируемого спроса на услуги социальной инфраструктуры)

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование учреждений ее отраслей не обеспечивает потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности ХМАО – Югры, муниципальной собственности; состояние их основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения региона по видам социальных услуг.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Расчеты потребности в объектах здравоохранения, физической культуры, образования и культуры должны осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений, социальных норм и нормативов:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и задачах развития  Российской Федерации на период до 2024 года»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2014 года N 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2019 года N 535-п «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты--Мансийском автономном округе - Югре на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов».

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 апреля 2018 года N 182 «Об утверждении  методических рекомендаций о  применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года N 244 «Об утверждении  Методических рекомендаций о  применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений.

Оценка и анализ уровня обеспеченности городского поселения Луговой объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа:

1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг

2. Разработка и обоснование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

3. Разработка плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территории городского поселения Луговой.

1.2.1. Образование

1.2.1.1. Уровень обеспеченности населения услугами дошкольного образования

В городском поселении Луговой Кондинского муниципального района ХМАО – Югры деятельность по дошкольному образованию детей осуществляет одно  учреждение – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Луговская средняя общеобразовательная школа. Мощность здания 213 мест, в том числе дошкольное образование – 53 места.

Таблица 3 - Основные показатели учреждения в части дошкольного образования

| Наименование, адрес | Год постройки | Тип здания/ материал стен | Проектная мощность | Вместимость детского сада |  | Износ фондов зданий и сооружений, % | Год последнего кап. ремонта (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Недостаток (-) | избыток (+) мест в детском саду |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Луговская средняя общеобразовательная щкола 628228, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Луговой, ул. Пушкина, д. 8 | 2015 | Капитальное / кирпичное | 53 | 46 |  | 5 | - |

Потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях сформирована исходя из задачи, определенной в Указе Президента от 07.05.2020 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»: создание условий для трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет». Исходя из данной задачи норматив обеспеченности дошкольными образовательными организациями определен для городской и сельской местности 100 мест на 100 детей дошкольного возраста.

Результаты соотношения текущих и прогнозируемых (с учетом динамики роста численности населения дошкольного возраста (рисунок 2)) нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях» представлены в таблицах 4, 5.

Рисунок 2 - Прогноз численности населения дошкольного возраста гп. Луговой Кондинского муниципального района ХМАО – Югры на период до 2028 года

Таблица 4 - Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях», 2019 год

| Наименование территории | Численность детей дошкольного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Нормативное число мест | Фактическое число мест | % обеспеченности | Число детей на 1 имеющееся место | Дефицит/ профицит (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп. Луговой | 99 | 100 | 99 | 53 | 54 | 1,9 | -46 |

Таблица 5 - Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях» с учетом изменения демографических показателей к 2028 году

| Наименование территории | Прогнозируемая к 2028 г. численность детей дошкольного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Нормативное число мест в дошкольных учреждениях | Фактическое число мест в дошкольных учреждениях | % обеспеченности | Число детей на 1 имеющееся место | Дефицит/ профицит (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп. Луговой | 70 | 100 | 70 | 53 | 76 | 1,3 | -17 |

Результаты анализа обеспеченности местами в дошкольном образовательном учреждении гп. Луговой демонстрируют дисбаланс между нормативными и фактическими показателями эффективности его функционирования. По итогам 2019 г. наблюдается дефицит мест в количестве 46 единиц, к 2028 году значение данного показателя снизится до 17. Таким образом, имеющиеся инфраструктурные возможности в сфере дошкольного образования не

обеспечивают в полном объеме спрос на рассматриваемый вид социальных услуг.

1.2.1.2. Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями

В Кондинском муниципальном районе ХМАО – Югры осуществляют деятельность 15 общеобразовательных учреждений: 1 из них в гп. Луговой (таблица 6).

Таблица 6 - Основные показатели функционирования общеобразовательных учреждений городского поселения Луговой

| Наименование, адрес | Год постройки, площадь | Тип здания /материал стен | Проектная мощность | Вместимость школы |  | Износ фондов зданий и сооружений, % | Год последнего кап. ремонта (при наличии) | Площадь спортзала, кв.м. (при наличии) | Площадь бассейна, кв.м. (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Недостаток (-) | избыток (+) мест в школе |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Луговская средняя общеобразовательная школа, 628228, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Луговой, ул. Пушкина, д. 8 | 2015 г., площадь – 6710,7 м2 | Капитальное / кирпичное | 160 | 33 | - | 5 | - | 289,7 | - |

Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях определяется на основе норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях, рассчитываемого исходя из численности жителей поселений и жилых комплексов 100 мест на 100 детей из расчета обучения в одну смену.

Результаты соотношения текущих и прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах» представлены в таблицах 7, 8.

Таблица 7 - Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах», 2019 год

| Территория | Численность детей школьного возраста, чел. | Норматив числа мест на 100 детей | Нормативное число мест в школах | Факти-ческое число мест в школах | % обеспе-ченности | Число мест на одного школьника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп. Луговой | 193 | 100 | 193 | 160 | 83 | 0,8 |

Таблица 8 - Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах» с учетом изменения демографических показателей к 2028 году

| Территория | Прогнозируемая к 2028г. численность детей школьного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Нормативное число мест в школах | Факти-ческое число мест в школах | % обеспеченности | Число мест на одного школьника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп. Луговой | 142 | 100 | 142 | 160 | 113 | 1,1 |

Результаты анализа обеспеченности местами в общеобразовательной школе гп. Луговой, с учетом прогноза численности детей, свидетельствуют о достаточной мощности инфраструктуры объектов образования до 2028 года. Дополнительные средства не требуются.

1.2.2. Здравоохранение

В городском поселении Луговой Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляют деятельность поликлиника на 63 посещения  в смену бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская участковая больница».

Таблица 9 - Учреждения здравоохранения в городском поселении Луговой Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| Наименование учреждения | Год ввода | Мощность |  | Износ % | Ремонт, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |  |  |
| Поликлиника | 1961 | 63 | 63 | 100 | - |

Для определения нормативной потребности в объектах здравоохранения на территории муниципального района используется постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

1.2.2.1. Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями

Региональный норматив установлен для амбулаторно-поликлинических учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 181,5 посещений в смену на 1000 жителей. В пересчете на численность постоянного населения в городском поселении Луговой, нормативная мощность составляет 27 посещений в смену.

Результаты соотношения текущих и прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений» представлены в таблицах 10, 11.

Таблица 10 - Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений»

| Населенный пункт | Региональный норматив на 10 000 жителей, посещений в смену | Численность населения | Мощность (посещений в смену) в расчете на всех жителей (норматив) | Мощность (посещений в смену (факт) | Дефицит (избыток) мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп Луговой | 181,5 | 1475 | 27 | 63 | +36 |

Таблица 11 - Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений» с учетом изменения демографических показателей к 2028 году

| Населенный пункт | Региональный норматив на 10000 жителей, посещений в смену | Численность населения | Мощность (посещений в смену) в расчете на всех жителей (норматив) | Мощность (посещений в смену (факт) | Дефицит (избыток) мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп Луговой | 181,5 | 1475 | 27 | 63 | +36 |

Результаты анализа оценки действующих мощностей амбулаторно-поликлинических учреждений в городском поселении Луговой демонстрируют избыток фактической мощности над нормативным значением. Имеющиеся инфраструктурные мощности в городском поселении формируют значительный задел в части предоставления амбулаторно-поликлинических услуг (фактическая мощность, выраженная в количестве посещений в смену, превышает нормативный уровень в 2 раза (по итогам 2019г.)).

Здание, в котором расположено учреждение здравоохранения по предоставлению амбулаторно-поликлинических услуг в городском поселении Луговой имеет высокую степень износа - 100%, в связи с этим фактом, требуется строительство нового здания амбулаторного - поликлинического учреждения, которое бы соответствовало нормативным мощностям посещений в смену.

1.2.2.2. Уровень обеспеченности стационарными учреждениями

Стационарное лечение населения в городском поселении Луговой не предусмотрено и реализуется на базе Кондинской районной больницы в гп. Междуреченский.

Формирование территориальной сети ЛПУ Кондинского района осуществляется Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе региональных нормативов потребности в объектах здравоохранения, рассчитанных на основе нормативов объемов медицинской помощи, предусмотренных Программой государственных гарантий обеспечения граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бесплатной медицинской помощью.

Расчетный показатель минимально необходимой потребности больничными учреждениями составляет 13,47 коек на 1000 населения.

В соответствии с данными нормативами общая потребность в стационарных объектах здравоохранения в сфере обслуживания Кондинской районной больницы на постоянную численность населения оценивается в 7,3 коек на 1000 населения, что ниже нормативного значения на 6,2 коек. Отклонение от норматива обусловлено недостаточным уровнем обеспеченности стационарными мощностями в поселениях (таблица 12).

Таблица 12 - Соотношение нормативных и фактических показателей обеспеченности стационарами территорий Кондинского района

| Территория | Фактическая мощность, число коек | Численность населения | Число коек на 1000 населения факт | Расчетный норматив коек на 1000 населения | Профицит/ дефицит стационарных мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп. Междуреченский гп. Мортка гп. Куминский сп. Леуши сп. Шугур гп. Луговой сп. Болчары | 180 | 24494 | 7,3 | 13,47 | -6,2 |

Таблица 13 - Соотношение нормативных и фактических показателей обеспеченности стационарами Кондинского района в 2028 году

| Территория | Фактическая мощность, число коек | Численность населения | Число коек на 1000 населения факт | Расчетный норматив коек на 1000 населения | Профицит/ дефицит стационарных мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп. Междуреченский гп. Мортка гп. Куминский сп. Леуши сп. Шугур гп. Луговой сп. Болчары | 180 | 24494 | 7,3 | 13,47 | -6,2 |

Дефицит стационарных мощностей обусловлен, в первую очередь, их отсутствием в населенных пунктах, в которых не предусматриваются их размещение (сп. Шугур, сп. Леуши, гп. Луговой, гп Куминский, гп Мортка, сп Болчары). Данные поселения стационарно обслуживаются в Кондинской районной больнице.

Таким образом, учитывая наблюдаемый дефицит больничных коек на 1000 человек населения (6,2 коек на 1000 населения) существует необходимость расширения действующих мощностей коечного фонда Кондинской районной больницы. Учитывая прогнозируемые показатели демографической ситуации в рассматриваемых населенных пунктах, дефицит к 2029 году сохранится.

1.2.3. Физическая культура и массовый спорт

Расчеты нормативной потребности поселения в инфраструктурных объектах спорта осуществляются с учетом данных о мощности действующих спортивных сооружений, независимо от формы собственности, в соответствии с усредненным нормативом обеспеченности объектами спорта исходя из единовременной пропускной способности всех объектов спорта, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», представленных в следующей таблице.

Таблица 14 - Нормативные потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта

| Наименование норматива | Единица измерения | Количественная величина |
| --- | --- | --- |
| Норматив единовременной пропускной способности | человек на 1000 населения | 122 |

Для определения потребности поселения в объектах спорта, обеспечивающих минимальную двигательную активность населения, используются следующие показатели:

- норматив единовременной пропускной способности объектов спорта (122 человека на 1000 населения);

- единовременная пропускная способность (далее – ЕПС) объектов спорта, действующих в муниципальном образовании;

- численность населения поселения;

- фактическая величина ЕПС всех спортивных сооружений.

Исходя из численности населения поселения, а также норматива единовременной пропускной способности объектов спорта, определяется нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта на территории городского поселения, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения.

Еn = C x N, или Еn = C x 0,122,

где Еn - нормативная ЕПС объектов спорта;

C - численность населения городского поселения в возрасте 3-79 лет;

N - норматив ЕПС спортивных сооружений: 122 человека на 1000 населения.

Таблица 15 - Нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта на территории городского поселения Луговой Кондинского муниципального района, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения

| Наименование территории | ЕПС нормативное человек |
| --- | --- |
| гп. Луговой | 164 |

Уровень обеспечения населения поселений Кондинского района объектами спорта определяется процентным соотношением величины ЕПС действующих объектов спорта к величине нормативной ЕПС объектов спорта.

Потребность городского поселения Луговой в дополнительных мощностях (ЕПС) объектов спорта определяется как разность между величиной нормативной ЕПС объектов спорта и ЕПС действующих объектов спорта в городском поселении:

Ед = Еn - Еф,

где Ед - потребность городского поселения в дополнительной ЕПС объектов спорта;

Еn - нормативная ЕПС объектов спорта;

Еф - ЕПС действующих объектов спорта в городском поселении.

Фактические данные о единовременной пропускной способности объектов спортивной инфраструктуры в городском поселении Луговой Кондинского  района и их соотношения с нормативными значениями.

Соотношение нормативных и фактических значений ЕПС в городском поселении Луговой Кондинского района

Таблица 16 - Соотношение нормативных и фактических значений ЕПС в городском поселении Луговой Кондинского района

| Территория | численность населения 3-79 лет, человек | Норматив ЕПС, человек на 1 000 населения | Нормативное значение ЕПС объектов спортивной инфраструктуры территории, человек | Фактическое значение ЕПС объектов спортивной инфраструктуры территории, тыс. человек | Потребность в дополнительных мощностях для обеспечения нормативных значений ЕПС, человек | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп. Луговой | 1345 | 122 | 164 | 152 | -12 | 93 |

Значение показателя, оценивающего уровень соответствия нормативного и фактического значений ЕПС в поселениях, свидетельствует о необходимости развития спортивной инфраструктуры.

В целях сбалансированного развития объектов спортивной инфраструктуры в поселении и достижения индикатора «Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями, % от норматива» до уровня 100 требуется реализация  мероприятий, направленных на дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры на период до 2028 года.

1.2.4. Культура

1.2.4.1. Уровень обеспеченности учреждениями библиотечного обслуживания

Руководствуясь распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года  №Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», использованы следующие нормативы:

Таблица 17 – Нормативы библиотечного обслуживания городских поселений

| Городское поселение | Общедоступная библиотека с детским отделением | на 10 тыс. чел. | 1 | Шаговая доступность 15-30 минут/Транспортная доступность 15-30 минут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |  | 1 |  |

Также на всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (по 1 в каждой сетевой единице).

В соответствии с данным постановлением, состав библиотечной сети обслуживания городского поселения Луговой Кондинского района ХМАО – Югры должен включать в себя 1 общедоступную библиотеку и 1 детскую библиотеку.

В городском поселении Луговой функционирует 1 библиотека-филиал №5 муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система». Таким образом, уровень сетевой обеспеченности городского поселения соответствует нормативным требованиям.

Таблица 18 – Региональный норматив библиотечного обслуживания

| Категория населенного пункта | Вид библиотеки |
| --- | --- |
| Городское поселение с населением до 5 тыс. человек | 1 Общедоступная библиотека (независимо от количества населения), при наличии 0,5 тыс. детей – детский отдел |

В соответствии с данными требованиями, состав библиотечной сети обслуживания городского поселения Луговой должен включать в себя одну общедоступную библиотеку.

В гп. Луговой функционирует 1 общедоступная поселенческая библиотека (таблица 19). Таким образом, уровень сетевой обеспеченности соответствует нормативным требованиям.

Таблица 19 - Библиотечная система городского поселения Луговой Кондинского района ХМАО – Югры

| Наименование | Расположение | Деятельность (специализация) | Вместимость (экз. книжного фонда) | Год |  | Износ фондов зданий и сооружений, % | Капитальный ремонт, год | Строительство нового здания библиотеки, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | постройки | Последнего кап. ремонта |  |  |  |
| МУК Кондинская централизованная библиотечная система филиал № 5 «Луговская библиотека» | ХМАО - Югра, Кондинский район, гп. Луговой, пер. Первомайский 1 | Библиотека | 13937 | 1988 | - | 64 | - | - |

Прогноз численности населения на период до 2028 года, проживающего в гп. Луговой, не внесет корректировок в нормативную потребность библиотечного обслуживания.

1.2.4.2. Развитие и эффективность функционирования кинотеатров, киноустановок

Для определения нормативной потребности в организации и развитии системы показа киновидеофильмов Кондинского района используется методика, одобренная распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года  №Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», показатели, характеризующие эффективность функционирования системы показа киновидеофильмов в городском поселении Луговой представлены в таблице 20.

Таблица 20 - Эффективность функционирования организаций культуры, предоставляющих услуги по содействию в показе киновидеофильмов в городском поселении Луговой 2019 год

| Населенный пункт | Число организаций культуры, предоставляющих услуги по содействию в показе киновидеофильмов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативное значение | Фактическое значение |
| гп. Луговой | 1 | 0 |

В городском поселении Луговой уровень обеспеченности кинотеатрами и киноустановками  не соответствует нормативным значениям и составляет  0%.

В связи с планируемым строительством нового здания СДК в гп. Луговой, что отражено в генеральном плане муниципального образования городское поселение Луговой, гп. Луговой будет обеспечен 1 киноустановкой к 2028 году.

Таблица 21 - Эффективность функционирования организаций культуры, предоставляющих услуги по содействию в показе киновидеофильмов в городском поселении Луговой 2028 год

| Населенный пункт | Число организаций культуры, предоставляющих услуги по содействию в показе киновидеофильмов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативное значение | Фактическое значение |
| гп. Луговой | 1 | 1 |

1.2.4.3. Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа

Для определения нормативной потребности в организации и развитии системы учреждений культурно-досугового типа Кондинского района используется методика расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры на основании нормативов обеспеченности населения объектами культуры, одобренных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года № Р - 965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».  Нормативы носят рекомендательный характер.

Таблица 22 – Региональный норматив культурно-досуговых учреждений

| Городское поселение | Дом культуры | Население от 25 тыс. до 100 тыс. чел. | 1 на 25 тыс. чел. | Транспортная доступность 15-30 минут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население менее 25 тыс.чел. | 1 на 10 тыс. чел. |  |

В городском поселении Луговой Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляет деятельность 1 учреждения                       культурно-досугового типа (таблица 23).

Таблица 23 - Состав учреждений культурно-досугового типа городского поселения Луговой Кондинского муниципального района

| № | Наименование | Расположение | Деятельность (специализация) | Вместимость (зрительских мест/ ед. хранения) | год |  |  | Износ фондов зданий и сооружений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Постройки | Последнего кап. ремонта |  |  |
| 1 | Муниципальное учреждение Культурно- досуговый комплекс гп. Луговой | Кондинский район г.п. Луговой, пер. Первомайский 1 | Культурно - досуговое учреждение | 150 | 1989 |  | - | 62 |

Показатели, характеризующие эффективность функционирования и размещения сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа в городском поселении Луговой Кондинского муниципального района представлены в таблице 24.

Таблица 24 - Эффективность функционирования учреждений культурно-досугового типа городского поселения Луговой Кондинского муниципального района, 2019 год

| Территория | Численность населения на 01.01.2020 | Нормативное количество мест в расчете на 1000 жителей (распоряжение Мин культуры № Р -965) | Нормативное значение сетевых показателей | Нормативное значение мощностной характеристики учреждений культурно-досугового типа | Фактическая мощностная характеристи-ка учреждения культурно-досугового типа | % выпол-нения норма-тива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп. Луговой | 1475 | 150 | 1 | 221 | 150 | 68 |

Таблица 25 –  Эффективность функционирования учреждений культурно-досугового типа городского поселения Луговой Кондинского муниципального района, 2028 год

| Территория | Численность населения, 2028 год | Нормативное количество мест в расчете на 1000 | Нормативное значение сетевых показателей | Нормативное значение мощностной характеристики учреждений культурно-досугового типа | Фактическая мощностная характеристика учреждения культурно-досугового типа | % выполнения норма тива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп. Луговой | 1475 | 150 | 1 | 221 | 200 | 90 |

В соответствии с представленными расчетными данными уровень соответствия фактической мощностной характеристики учреждения культурно-досугового типа в городском поселении Луговой Кондинского района ниже нормативного значения (60% по итогам 2019 года). По уровню общей сетевой потребности в учреждениях культурно-досугового типа соответствует нормативному уровню, но учитывая высокий износ здания, требуется строительство нового здания ДК в гп. Луговой, что и отражено в генеральном плане муниципального образования городское поселение Луговой.

1.2.4.5. Уровень развития сети музеев

В городском поселении Луговой Кондинского района ХМАО – Югры деятельность музеев не осуществляется.

Для определения нормативной потребности в организации и развитии музеев Кондинского района используется Распоряжение Минкультуры РФ от 02.08.2017 г. № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Региональный норматив предусматривает создание краеведческого музея в городском поселении.

Таблица 26 - Потребность в музеях в соответствующих населенных пунктах

| Категория населенных пунктов | Количество музеев, рекомендуемых для размещения в населенном пункте, единиц |
| --- | --- |
| Городские поселения | 1 |

Показатели, характеризующие эффективность функционирования и размещения сетевых единиц (музеев различных типов) представлены в таблице 27.

Таблица 27 - Эффективность функционирования музеев в городском поселении Луговой Кондинского муниципального района

| Территория | Нормативное значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| гп. Луговой | 1 | 0 |

В городском поселении Луговой наблюдается расхождение фактических и нормативных данных, оценивающих необходимый уровень сетевого обеспечения музеев на территории поселения.

1.2.4.6. Уровень обеспеченности детскими школами искусств

В городском поселении Луговой Кондинского района ХМАО – Югры не осуществляют деятельность учреждения дополнительного образования.

Для определения нормативной потребности в организации и развитии  учреждений дополнительного образования используется методика: письмо Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2016 г. N АК-950/02 «О методических рекомендациях».

При расчете потребности в организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, учитываются следующие особенности.

Для субъектов Российской Федерации количество организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) (далее - ДШИ) определяется исходя из необходимости обеспечения 12% охвата детей в возрасте от 8 до 15 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств.

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения от 3 до 10 тыс. человек определяется в расчете одна ДШИ на населенный пункт.

Исходя из установленного в нормативе 12-процентного охвата детей 8- 15 лет определяется численность учащихся детских школ искусств и эстетического образования для каждого населенного пункта .

Согласно нормативам обеспеченность детскими школами искусств, школами эстетического образования предусмотрена в населенных пунктах с численностью от 3 тысяч человек.

Таким образом, необходимость ввода мощностей обеспечивающих норматив в гп. Луговой отсутствует.

# Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

# городского поселения Луговой

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Луговой до 2020 года и на период до 2028 года  разрабатывается на основании городского поселения Луговой и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Кондинского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения.

В предыдущем разделе было проведено сравнение существующей социальной инфраструктуры поселения с нормативными потребностями на текущий и прогнозируемый периоды времени в соответствии с формируемыми демографическими трендами на 2028 год и с действующими нормативами.

В данном разделе представлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Кондинского района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кондинского района, планом социально-экономического развития городского поселения Луговой.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

Культура

Таблица 28 - Мероприятия по развитию культурно-досуговых учреждений

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, мест | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство дома культуры | гп. Луговой | Не определена | Не определены | Управление культуры администрации Кондинского района |

Здравоохранение

Таблица 29 - Мероприятия по развитию больничных учреждений

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, мест | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство здания поликлиники | ХМАО – Югра, Кондинский район, гп. Луговой | не определена | до 2028 года | Департамент здравоохранения ХМАО-Югры |

# Раздел 3. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов

# социальной инфраструктуры городского поселения Луговой

В разделе представлены данные по объему и источникам финансирования объектов социальной инфраструктуры городского поселения Луговой. Программа реализуется в два этапа: I этап - 2020-2025 гг. и II этап - 2026-2028 гг.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Культура

Таблица 30 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству организаций культуры, в городском поселении Луговой на период до 2028 года

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство дома культуры | гп. Луговой | не определены | не определены | не определены |

Здравоохранение

Таблица 31 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству больничных учреждений в городском поселении Луговой на период до 2028 года

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство здания поликлиники | ХМАО – Югра, Кондинский район, гп. Луговой | до 2028 года | не определены | не определены |

Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические,

финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

|  | Наименование индикатора | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 54 | 58 | 60 | 66 | 75 | 83 | 78 | 76 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 83 | 84 | 85 | 83 | 83 | 83 | 92 | 113 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности больничными учреждениями, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности объектами спорта, ЕПС % от норматива | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива | норматив для поселений с численностью менее 3000 человек не рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 90 |
| 10 | Уровень обеспеченности музеями, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятий, инвестиционных проектов | Краткое описание мероприятий, инвестиционных проектов |  | Ожидаемые результаты (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показатель |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция учреждений образования | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений образования | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива |  | 60 | 66 | 75 | 83 | 78 | 76 | Управление образования администрации Кондинского района |
|  |  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива |  | 85 | 83 | 83 | 83 | 92 | 113 | Управление образования администрации Кондинского района |
| 2 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция учреждений здравоохранения | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений здравоохранения | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива |  | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов спортивной инфраструктуры | Уровень фактической обеспеченности спортивными объектами, ЕПС % от норматива |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | Комитет по физической культуре и спорту администрации |
| 4 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов культуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов культуры | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры администрации Кондинского района |
|  |  |  | Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры администрации Кондинского района |
|  |  |  | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Управление культуры администрации Кондинского района |
|  |  |  | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива |  | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 90 | Управление культуры администрации Кондинского района |

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития социальной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти ХМАО – Югры, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

разработка предложений для исполнительных органов власти ХМАО – Югры по включению мероприятий, связанных с развитием объектов социальной инфраструктуры Кондинского муниципального района, в состав мобилизационного плана экономики округа.

Информация по численности детей дошкольного возраста принята по данным управления образования администрации Кондинского района

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

За сетевую единицу принимаются краеведческие и мемориальные музеи, музеи изобразительных искусств, технические, исторические, литературные, народного творчества, этнографические, воинской и трудовой славы и другие музеи, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев

Генеральный план городского поселения Луговой