# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУГОВОЙ

# Кондинского  района

# Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

Об исполнении муниципальных программ муниципального образования городское поселение Луговой за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом, Уставом  городского поселения Луговой,   Совет депутатов городского поселения Луговой  РЕШИЛ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ городского поселения Луговой за 2018 год (приложение).

- Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Луговой.

- Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.

Председатель Совета депутатов

городского поселения Луговой 				          С.А. Тюльканова

Глава муниципального образования

городское поселение Луговой:                                                   Ю.В. Гришаев

пгт. Луговой

« 15» апреля 2019 года

№ 50

Приложение

к решению Совета депутатов

городского поселения Луговой

от 15 апреля 2019 года  № 50

Отчет об исполнении муниципальных программ городского поселения Луговой за 2018 год

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Утверждено в бюджете на 2018 год |  |  |  |  | Исполнение (касса) на 01.01.2019 |  |  |  |  | ИСПОЛНЕНИЕ от утвержденного БЮДЖЕТА, в % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Бюджет автономного округа | Бюджет Кондинского района | Бюджет городского поселения Луговой | итого | Федеральный бюджет | Бюджет автономного округа | Бюджет Кондинского района | Бюджет городского поселения Луговой | итого | Федеральный бюджет | Бюджет автономного округа | Бюджет Кондинского района | Бюджет городского поселения Луговой | итого |
| 1 | Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Луговой на 2017 год и плановый период до 2020 года | - | - | 125 986,00 | 4 688 564,76 | 4 814 550,76 | - | - | 125 986,00 | 4 633 824,98 | 4 759 810,98 |  |  |  | 98,8 | 98,9 |
| 2 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Луговой на 2015-2017 год и на период до 2020 года | - | - | - | 256 135,38 | 256 135,38 | - | - | - | 256 135,38 | 256 135,38 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Благоустройство муниципального образования городское поселение Луговой на 2015-2017 год и на период до 2020 года |  | 434 264,70 | 30 000,00 | 667 333,37 | 1 131 598,07 |  | 434 264,70 | 30 000,00 | 667 333,37 | 1 131 598,07 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Организация деятельности администрации городского поселения Луговой на 2016 год и плановый период до 2020 года | 264 550,00 | 2 531 260,00 | 978 430,44 | 19 361 528,30 | 23 135 768,74 | 264 550,00 | 1 216 230,00 | 832 316,00 | 19 332 117,75 | 21 645 213,75 | 100,0 | 48,0 | 85,1 | 99,8 | 93,6 |
| 5 | Развитие культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта в городском поселении Луговой на 2016 год и плановый период до 2020 года |  | 2 328 862,39 | 295 520,08 | 3 708 032,48 | 6 332 414,95 |  | 2 328 862,39 | 295 520,08 | 3 708 032,48 | 6 332 414,95 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (О добровольных народных дружинах) на территории городского поселения Луговой на 2016 - 2020 годы |  | 13 950,00 |  | 5 980,00 | 19 930,00 |  | 13 950,00 |  | 5 980,00 | 19 930,00 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 7 | О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (О добровольных народных дружинах) на территории городского поселения Луговой на 2016 - 2020 годы |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
| 8 | «Формирование комфортной городской среды в городском поселении Луговой на 2018-2022 годы» | 633 987,06 | 1 479 302,94 | 234 810,00 |  | 2 348 100,00 | 633 987,06 | 1 479 302,94 | 234 810,00 |  | 2 348 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Итого по всем муниципальным программ | 898 537,06 | 6 787 640,03 | 1 664 746,52 | 28 692 574,29 | 38 043 497,90 | 898 537,06 | 5 472 610,03 | 1 518 632,08 | 28 608 423,96 | 36 498 203,13 | 100,0 | 80,6 | 91,2 | 99,7 | 95,9 |

Таблица 1

Достижение целевых показателей муниципальных программ за 2018 г.

| № | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| «Благоустройство муниципального образования городское поселение Луговой на 2015- 2017 год и плановый период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Комплексное благоустройство и озеленение городского поселения Луговой, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения, обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. "Уличное освещение" |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения, создание художественно-декоративного оформления светом территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена ламп | шт |  |  |  |  |
| 1.2. | Установка светильников | шт |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.Обеспечение оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Озеленение» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Озеленение мест общего пользования (объектов социально-культурного назначения) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Высадка деревьев, кустарников | шт | 1260 | 800 | 63,5 | поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов |
| 3.2. | Разбивка цветочных клуб | кв.м | 750 | 558 | 74,4 | поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов |
| Подпрограмма 4. «Санитарная очистка поселка» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Улучшение экологической обстановки на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Несанкционированные свалки | шт | 4 | 4 | 100,0 | поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов |
| 4.2. | Проведение субботников | шт | 2 | 24 | 1200,0 | поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов |
| 4.3. | Снос ветхих строений | шт | 3 | 3 | 100,0 | поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов |
| Подпрограмма 5. «Прочее благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Луговой |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ремонт питьевых колодцев | шт | 3 | 3 | 100,0 | поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов |
| 5.2. | Ремонт детских уличных площадок | шт | 3 | 2 | 66,7 | поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов |
| «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Луговой на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |  |  |  |  |  |  |
| Цель: устранение физического и морального износа элементов зданий с частичной заменой, при необходимости, конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей существующего жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт печей | шт | 3 | 1 | 33,3 | поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов |
| 1.2 | Ремонт кровли | шт | 2 |  | 0,0 | поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов |
| 1.3 | Ремонт пола | шт |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт электропроводки | шт |  |  |  |  |
| «Содержание внутрипоселковых дорог городского поселения Луговой на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Содержание дорожной сети, находящейся в городском поселении Луговой, ее обустройство, улучшение эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание внутрипоселковых дорог | кв.м | 18,5 | 18,5 | 100,0 | поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных контрактов |
| Ремонт внутрипоселковых дорог городского поселения Луговой на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов |  |  |  |  |  |  |
| Приведение дорожного покрытия и тротуаров, искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию |  |  |  |  |  |  |
| нет показателей |  |  |  |  |  |  |
| Организация деятельности администрации городского поселения Луговой на 2016 год и плановый период до 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Осуществление возложенных на администрацию городского поселения Луговой полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение оплаты труда, гарантий и компенсаций для работников администрации поселения в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 1.2 | Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения | % | 95 | 95 | 100,0 |  |
| 1.3 | Исполнение расходных обязательств по реализации отдельных переданных государственных полномочий | % | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 1.4 | Информированность населения о деятельности администрации поселения | кол-во сообщений | 50 | 50 | 100,0 |  |
| 1.5 | Своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц | кол-во обращений | 100 | 89 | 89,0 |  |
| "Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Луговой на 2016 и плановый период до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Формирование культурного единого пространства. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, проводимые учреждением (всего) | шт | 208 | 158 | 76,0 |  |
|  | Киносеансы | шт | 0 |  |  |  |
|  | Количество клубных формирований | шт | 4 | 7 | 175,0 |  |
|  | Количество участий в фестивалях, конкурсах различного уровня | шт | 7 | 13 | 185,7 |  |
|  | Количество зрителей на мероприятиях | чел | 5495 | 7271 | 132,3 |  |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. | % | 1,4 | 6,44 | 460,0 |  |
|  | Количество сборных концертов учреждения | шт | 20 | 16 | 80,0 |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан городского поселения Луговой качеством услуг, предоставляемых Учреждением | % | 65 | 50 | 76,9 |  |